MODELE DE CAHIER DES CHARGES

Assistance à maîtrise d’ouvrage
pour accompagner la collectivité

Cette trame de cahier des charges est à adapter par la collectivité. Elle a été produite pour accompagner le guide ''Améliorer la sécurité dans les équipements publics en zone PPRT'' élaboré par l’association AMARIS, le CEREMA et l’Inéris.

# SECTION 1 - POUVOIR ADJUDICATEUR
# I.1. Identification des parties contractantes
- Pouvoir Adjudicateur assurant la maîtrise d'ouvrage (désigné ci-après par le terme maître de l'ouvrage) :
Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur : …

- Prestataire(s) :

Représenté par :
Agissant pour le nom et le compte de la société :
Au capital de :
Ayant son siège social à :
N° d’identité d’établissement (SIRET) :
N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés :

et ( en cas de co-traitance)

Représenté par :
Agissant pour le nom et le compte de la société :
Au capital de :
Ayant son siège social à :
N° d’identité d’établissement (SIRET) :
N° d’inscription au registre du commerce et des sociétés :

- m’engage sans réserve à exécuter les prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies.
- nous engageons sans réserve à exécuter les prestations du présent marché dans les conditions ci-après définies. La société ..................est mandataire du groupement solidaire.

conducteur d’opération :
# I.2. Pièces constitutives du marché
Pièces particulières :
- le présent contrat et ses annexes dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage, fait seul foi ;
- la décomposition du prix global et forfaitaire (ou bordereau des prix et détail estimatif) dont l’exemplaire original conservé dans les archives du maître de l’ouvrage, fait seul foi.

Pièces générales :
le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009.

# SECTION II : OBJET
# II.1. Contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre des PPRT, les collectivités sont amenées à appliquer les prescriptions de ces derniers à leurs équipements publics.
Le PPRT de [Nom du PPRT] a été approuvé le [Date d’approbation], et [un ou plusieurs équipements publics de la collectivité] sont situés au sein du périmètre d’exposition aux risques, dans la ou les zones R/r/B/b du zonage réglementaire du PPRT.
L’article L. 515-16-2 du code de l’environnement prévoit que dans les zones de prescriptions des PPRT (zones bleues des zonages réglementaires) :
« Pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente informe leurs propriétaires ou gestionnaires, ainsi que les responsables des activités qui y sont implantées, du type de risques auxquels leur bien ou activité est soumis, ainsi que de la gravité, de la probabilité et de la cinétique de ces risques, afin que ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, mettent en œuvre leurs obligations en matière de sécurité des personnes, dans le cadre des réglementations qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent consister en des mesures de protection, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
Les plans ou consignes de sécurité en vigueur au sein de ces biens prennent en compte les mesures de protection définies par les plans particuliers d'intervention mentionnés à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, y compris celles incombant à l'exploitant des installations à l'origine du risque. »
L’article L. 515-16-6 du code de l’environnement prévoit quant à lui dans les zones de mesures foncières des PPRT que :
« […] pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente peut prescrire au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la protection des populations. Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité. [...] »

A partir de ce cadre réglementaire, le Cerema et l’Ineris ont élaboré avec l’association AMARIS et en partenariat avec le ministère de la transition écologique et solidaire, un outil d’aide à la décision permettant aux gestionnaires des équipements publics de définir une stratégie pour assurer la sécurité des personnes au sein de ces équipements.
[Nom de la collectivité] souhaite se faire accompagner pour la mise en œuvre de cet outil d’aide à la décision afin de définir les mesures de protection des personnes les plus adaptées dans ses équipements publics et plus largement sur son parc immobilier.
# II.2. Objectif
L’objectif de cette prestation est d’accompagner [Nom de la collectivité] pour déterminer une stratégie de protection des personnes au sein du ou des équipements situés sur son territoire.
Il s’agit d’une mission de recueil et d’analyse des données sur les risques et sur les équipements publics nécessaires pour déterminer les mesures de protection les plus pertinentes et d’une mission de conseil pour accompagner la collectivité dans la définition d’une stratégie globale basée sur la mise en œuvre hiérarchisée et planifiée des mesures de protection retenues.

# II.3. Périmètre d’étude
Le prestataire étudiera le ou les équipement s suivant :
Préciser et localiser les équipements publics concernés par l’étude (nom, adresse, type d'équipement, classement ERP, etc. )

L’étude concernera l’ensemble de ou des équipements publics identifiés ainsi que les espaces extérieurs associés.
Ce ou ces équipement s sont soumis aux effets suivants :
Préciser si possible les effets voire les intensités auxquels sont exposés les équipements
Pour situer le ou les équipements voir en annexe la carte de zonage du PPRT sur laquelle ils sont positionnés.
La collectivité souhaite être accompagnée sur la mise en place de sa gestion patrimoniale immobilière (préciser s'il s'agit de l'ensemble du parc ou d'un nombre plus restreint d'équipements)
# II.4. Description de la prestation
La prestation comprend 6 phases qui sont basées sur la méthode proposée par le Cerema et l’Ineris dans l’outil d’aide à la décision élaboré pour AMARIS.
Nota : Le modèle de cahier des charges proposé peut être adapté à une approche sommaire correspondant à l’application de la méthode proposée dans le guide « Améliorer la sécurité dans les équipements publics en zone PPRT », par un bureau d’études généraliste ou à une approche plus détaillée intégrant des compléments d’étude réalisés par des bureaux d’études plus spécialisés en risques industriels. Ces compléments d’étude détaillés peuvent être intégrés dès le départ dans la prestation ou bien faire l’objet de tranches optionnelles.
# II. 4-1 Caractérisation des usages
Dans cette première phase, le prestataire devra caractériser les usages et la fréquentation des équipements publics étudiés pour identifier les personnes à protéger, leur nombre et leurs caractéristiques.
Il s’agira notamment d’identifier :
- les espaces utiles des équipements public (intérieurs et extérieurs) ;
- l’identification des activités exercées dans chacun de ces espaces ;
- le nombre de personnes à protéger pour chaque activité et leurs caractéristiques utiles pour définir la stratégie de protection (employés, usagers réguliers, usagers ponctuels, populations vulnérables…) ;
- la fréquence à laquelle est exercée chaque activité ;
- la possibilité de déplacer ces activités au sein de l’équipement ou sur un autre site ;
- les perspectives d’évolutions des équipements publics à court et à long terme.
Cette caractérisation sera basée principalement sur les données transmises par la collectivité (voir en annexe les données mises à disposition pour la réalisation de l’étude) et les éléments recueillis auprès des gestionnaires et des usagers des équipements. Il pourra être envisagé de réaliser si nécessaire une enquête de fréquentation.
# II. 4-2 Caractérisation de l’exposition aux risques
Dans cette deuxième phase, le prestataire devra caractériser l’exposition aux risques des équipements publics étudiés pour déterminer les effets face auxquels la stratégie de protection doit permettre de répondre et leurs caractéristiques.
Cette caractérisation sera principalement basée sur les données du PPRT. Si les équipements de par leur positionnement et leur dimension sont situés dans plusieurs zones réglementaires du PPRT, il sera nécessaire de préciser l’exposition aux risques pour chacun des bâtiments et des espaces extérieurs les composant.
Pour chaque bâtiment, le prestataire devra également définir l’orientation de chaque face des bâtiments pour tous les effets auxquels les bâtiments sont exposés. Cette orientation pourra être basée sur l’approche sommaire proposée dans le guide Améliorer la sécurité dans les équipements publics en zone PPRT ou sur la méthode détaillée présentée dans le guide de réalisation des diagnostics de l’habitat existant. Dans les 2 cas, elle pourra être réalisée en prenant soit l’ensemble de la zone grisée comme origine des phénomènes dangereux, soit la localisation précise des sources qu’il conviendra alors d’obtenir auprès des services de l’État.
Des caractéristiques supplémentaires des phénomènes dangereux pourront également être recherchées auprès des services de l’État ou de l’industriel à l’origine des risques afin de préciser la stratégie à mettre en œuvre :
- dynamique des phénomènes dangereux ;
- probabilité des phénomènes dangereux ;
- concomitance des phénomènes dangereux.
Le cas échéant, le prestataire pourra également réaliser une approche sommaire sur la prise en compte des obstacles pour déterminer ceux qui peuvent avoir une influence sur l’exposition aux risques des bâtiments et des personnes. Il s’agira de déterminer la pertinence d’un complément d’étude permettant de calculer l’intensité des effets atténuée par les obstacles existants.
# II.4-3 Caractérisation de la vulnérabilité
Dans cette troisième phase, le prestataire devra caractériser la vulnérabilité des bâtiments et des personnes au sein des équipements publics étudiés.
Il s’agit ici d’identifier si les bâtiments permettent d’assurer la protection des personnes qu’ils abritent. Il ne s’agit pas d’assurer l’intégrité des bâtiments face à un accident industriel. Des dégradations des bâtiments sont acceptables à condition qu’elles ne soient pas de nature à blesser gravement les personnes abritées ou à gêner la mise en œuvre de mesures organisationnelles de mise à l’abri des personnes. Une attention particulière pourra être portée sur les bâtiments nécessitant une continuité de l’activité en période de crise pour lesquels la vulnérabilité des réseaux et des espaces utiles en gestion de crise devra être étudiée.
Pour les personnes situées à l’extérieur, il s’agit dans cette phase d’identifier les zones où les personnes peuvent être blessées gravement par l’effet direct des phénomènes dangereux ou par la dégradation des structures extérieures.
Si une étude de vulnérabilité a déjà été réalisée et est à jour, la caractérisation de la vulnérabilité pourra être basée sur l’exploitation des résultats de cette étude.
Dans le cas contraire, elle pourra être basée soit sur l’approche sommaire proposée dans le guide Améliorer la sécurité dans les équipements publics en zone PPRT soit sur la réalisation d’une étude de vulnérabilité dans le cadre de l’accompagnement global de la collectivité (voir dans ce cas le cahier des charges ''Réaliser ou mettre à jour une étude de vulnérabilité d’un équipement public''.
# II. 4-4 Caractérisation de l’état des équipements publics du point de vue de la gestion de patrimoine immobilier
Dans cette quatrième phase, le prestataire devra caractériser l’état des équipements publics étudiés du point de vue de la gestion de patrimoine immobilier pour déterminer les travaux et modifications qui seraient nécessaires pour améliorer l’état et les performances des équipements afin de les coordonner avec la stratégie de protection des personnes à définir.
La caractérisation portera a minima sur :
- l’état de santé des bâtiments et des équipements techniques ;
- l’état fonctionnel (qualité d’usage, confort, accessibilité) ;
- la performance énergétique des bâtiments et des équipements techniques ;
- l’état réglementaire des équipements (identification des réglementations auxquels les équipements sont soumis et conformité) ;
- les investissements récents et les travaux programmés.
Cette phase devra permettre d’identifier les grandes lignes de satisfaction ou d’insatisfaction des équipements du point de vue de la gestion de patrimoine immobilier et de déterminer des pistes d’amélioration à étudier.
Cette caractérisation sera basée principalement sur les données transmises par la collectivité (voir en annexe les données mises à disposition pour la réalisation de l’étude), une visite détaillée des équipements et les éléments recueillis auprès des gestionnaires immobiliers.
# II.4-5 Identification des mesures envisageables pour assurer la protection des personnes
Dans cette cinquième phase, le prestataire devra proposer et évaluer des mesures de protection des personnes à mettre en œuvre au sein des équipements étudiés pour permettre à la collectivité d’identifier les mesures qu’elle souhaite mettre en œuvre.
Les mesures proposées devront comprendre a minima :
- des mesures organisationnelles de protection des personnes : la mise à l’abri des personnes dans un bâtiment devra être étudiée systématiquement, d’autres mesures organisationnelles pourront être proposées selon le contexte (évacuation, mise à l’abri dans une zone refuge à l’extérieur) ;
- la réalisation ou la mise à jour d’un plan opérationnel pour organiser la mise à l’abri des personnes ;
- l’examen des possibilités de réorganisation des équipements pour réduire la vulnérabilité des personnes et/ou faciliter la gestion de crise ;
- les travaux nécessaires pour aménager des locaux de protection des personnes et organiser leur mise à l’abri ;
- les autres travaux nécessaires sur les bâtiments et les espaces extérieurs pour réduire la vulnérabilité des personnes.
Le prestataire devra notamment proposer des locaux de protection permettant d’accueillir l’ensemble des personnels et des usagers des équipements étudiés.
En outre, les mesures proposées devront respecter les réglementations applicables aux équipements concernés.
En présence d’un plan opérationnel dans les équipements étudiés, le prestataire en fera une évaluation et identifiera des pistes d’amélioration compatibles avec les mesures de protection proposées.
En l’absence d’un tel plan, le prestataire proposera une trame de plan opérationnel traitant a minima les points suivants :
- réception de l’alerte ;
- diffusion de l’alarme au sein de l’établissement ;
- identification des mesures de protection des personnes ;
- identification des personnes chargées de la mise en œuvre du plan ;
- moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
- information, formation et tests du plan.
Le plan proposé devra être compatible avec l’ensemble des risques et menaces auxquels les équipements peuvent être exposés.
Les mesures proposées devront être évaluées en fonction :
- de leur coût ;
- de leur efficacité en termes de protection des personnes ;
- des synergies avec les enjeux de gestion du patrimoine immobilier des équipements.
Elles feront l’objet d’une présentation à la collectivité afin de déterminer collectivement la faisabilité et la pertinence des mesures proposées.
## II. 4-6 Hiérarchisation et planification des mesures à mettre en œuvre
Dans cette sixième phase, le prestataire devra hiérarchiser et planifier les mesures à mettre en œuvre pour chaque équipement étudié pour permettre à la collectivité de définir une stratégie de protection des personnes composée d’une ou plusieurs des mesures proposées pour chacun des équipements étudiés et leur phasage dans le temps.
La hiérarchisation et la planification des mesures sera basée sur des critères techniques relatifs aux risques (usage de l’équipement, probabilité des phénomènes dangereux, efficacité des mesures…), des critères de synergie avec d’autres mesures et travaux d’amélioration de l’état du patrimoine immobilier et des critères de capacité d’investissement de la collectivité.
Dans le cadre d’un accompagnement portant sur plusieurs équipements publics, le prestataire proposera également une hiérarchisation à l’échelle de l’ensemble du parc d’équipements.
Les résultats de cette phase feront l’objet d’une présentation aux services techniques et aux élus de la collectivité permettant de valider la stratégie globale retenue par la collectivité.
# II.5. Organisation de la prestation
La prestation comprendra a minima :
- une visite détaillée de chacun des équipements étudiés ;
- une réunion de présentation des mesures de protection envisageables pour chaque équipement étudié ;
- une réunion de présentation des résultats de l’étude ;
- X réunions de suivi de l’étude.
Le maître d’ouvrage prendra contact le cas échéant avec les gestionnaires et les occupants des équipements étudiés afin de les informer de la démarche engagée et de faciliter la mission du prestataire.
Néanmoins, lors de ses visites et contacts, le prestataire devra être particulièrement vigilant quant à la communication avec ces personnes :
- explication préalable et non-alarmiste du contexte de son intervention ;
- aucune définition, même succincte, des possibilités d'adaptations.
La maîtrise d'ouvrage facilitera autant que de besoin l'accès aux équipements étudiés.
# II. 6 - Livrables
- 1 rapport en version provisoire à l’issu de chacune des 6 phases de l’étude ;
- 1 carnet pré-diagnostic basé sur le modèle proposé par le guide Améliorer la sécurité dans les équipements publics en zone PPRT (Cerema/Ineris/AMARIS) pour chaque équipement étudié ;
- 1 note de synthèse pour chaque équipement étudié rappelant l’état des lieux de l’équipement vis-à-vis des risques technologiques, son état immobilier et les principales orientations envisagées pour assurer la sécurité des personnes ;
- 1 rapport définitif reprenant les résultats de la démarche pour l’ensemble des équipements étudiés et proposant une hiérarchisation et une planification des interventions sur ces différents équipements ;
- 1 résumé non technique.
## 8 - Pilotage – suivi de l’étude
Le pilotage de l’étude sera assuré par le conducteur d’opération, interlocuteur principal du prestataire.
La prestation intégrera … réunions de travail avec la maîtrise d’ouvrage à …..

# ANNEXES
- Localisation des équipements sur les cartes du PPRT
- Données mises à disposition pour la réalisation de l’étude

Nota : Liste à adapter en fonction de la disponibilité des documents
## Annexe n°1 : Localisation des équipements sur les cartes du PPRT
Localisation des équipements sur le zonage réglementaire des PPRT
Si possible, localisation des équipements sur les cartes d’intensités pour chacun des effets auxquels ils sont exposés
## Annexe n°2 : Données mises à disposition pour la réalisation de l’étude
La collectivité mettra à disposition du prestataire les données suivantes pour chaque équipement public étudié :
- Plans de l'équipement ;
- Règlement intérieur ;
- Plans d’urgence spécifiques à l’établissement (ex : plans de sécurité-incendie, PPMS…) ;
- historiques des travaux récents, carnet de suivi et d’entretien le cas échéant ;
- diagnostics, contrôles et études réalisées ;
- programme de travaux, schéma directeur immobilier ;
- Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) ;
- bilan énergétique ;
- PV de sécurité, cahier de sécurité ;
- charges de fonctionnement (consommation énergie notamment) ;
- règlement et cartes du PPRT ;
- Plan communal de sauvegarde (PCS) ;
- Études de vulnérabilité préalablement réalisées le cas échéant ;
- liste des servitudes applicables à l’équipement (ex : PPRN/M/T, PLU(i) ou carte communale, monuments historiques…).